**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**УСЬКА-ОРОЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ХАБАРОВСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19.03.2020 № 25

Об организации противопаводковых

мероприятий в весенне-летний паводковый

период 2021 года на территории

Уська-Орочского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности населения в период паводка администрация Уська-Орочского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить:

1.1.Состав противопаводковой комиссии на территории Уська-Орочского сельского поселения (приложение 1) ;

1.2.План противопаводковых мероприятий в весенне-летний паводковый период 2021 года на территории Уська-Орочского сельского поселения согласно (приложение 2).

2.Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности:

- обеспечить защиту своих территорий, от паводковых вод и затоплении;

3.Настоящее постановление опубликовать в сборнике муниципальных правовых актов Уська-Орочского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края и разместить на официальном Интернет-сайте администрации Уська-Орочского сельского поселения :http//uska-orochskaya.ru.

4. Признать утратившем силу постановление дминистрации Уська-Орочского сельского поселения от 20.03.2020 № 22 «О противопаводковых мероприятиях в весенне-летний период 2020 года».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения Н.И.Пуртов

приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

администрации

от 19.03.2021 г. № 25

СОСТАВ

противопаводковой комиссии на территории

Уська-Орочского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. | Должность в комиссии | Примечание |
| 1. | **Пуртов Н.И**. глава Уська-Орочского сельского поселения | Председатель комиссии |  |
| 2. | Бурсова А.В. председатель Совета депутатов Уська-Орочского сельского поселения | Заместитель председателя комиссии | По согласованию |
| 3. | Дороченков В.И. депутат Совета депутатов Уська-Орочского сельского поселения | Член комиссии | по согласованию |
| 4. | Жукова Е.В. специалист администрации 1 категории | Член комиссии | по согласованию |
| 5. | Егин В.В.. от общественности  ул. Набережная | Член комиссии | по согласованию |
| 6 | Кондратьев Ю.П. депутат Совета депутатов Уська-Орочского сельского поселения | Член комиссии | По согласованию |

------------------------

приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

администрации

от 19.03.2021 г. № 25

ПЛАН противопаводковых мероприятий

в весенне-летний паводковый период 2021 года на территории Уська-Орочского сельского

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Образование противопаводковых  комиссий, утверждение планов мероприятий | до 30.03.2021 | администрация сельского поселения |
| 2. | Определение ожидаемых зон затопления на территории сельского поселения. | до 10.04.2021 | противопавод-  ковая комиссия |
| 3 | Заключить договора подряда с собственниками маломерных судов на перевозку грузов (продуктов, медикаментов), обследование подтоп-  ляемой территории | до 30.03.2021 | администрация |
|  | Проводить мониторинг уровня паводковых вод | в период таяния снега, сезонных осадков, подъема воды | администрация сельского поселения, противопавод –  ковая комиссия |
|  | Определение мест сбора эвакуироемого (отселяемого) населения, пути (маршруты) движения | до 10.04.2021 | Администрация,  Противопавод –  Ковая комиссия |
|  | Подготовка пунктов временного размещения (ПВР) к приёму населения из зон возможного затопления | постоянно | глава администрации,  директор ДК ,  директор МБОУ СОШ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение совещания с руководителями предприятий, организаций и уточнить планы совместных действий в части ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения | до 15.04.2021 | Администрация сельского поселения, противопавод –  ковая |
|  | Осуществлять круглосуточный сбор и передачу информации о паводковой обстановке о возможных местах подтопления в ГО ЧС администрации Ванинского муниципального района | постоянно | Глава администрации,  Специалисты администрации |
|  | Проведение разъяснительной работы  с жителями села, находящимися в зоне возможного затопления. | апрель-май  2021 года | Члены противопавод -ковой комиссии |
|  | Поддерживать в постоянной готовности средства оповещения и информирования населения | На период паводковой ситуации | Глава администрации |
|  | Разместить на информационных стендах, сайте администрации информацию по предупреждению несчастных случаев в период паводка. Информировать население о приближающемся паводке и мерах по защите от него. | постоянно | Специалист 1 категории администрации |

-----------------------